# Análisis de riesgos del proyecto

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El proveedor de IA cambie o retire un modelo utilizado. | Media | Alto | Aislar la llamada a IA en un único cliente (ClienteIA.php) configurable por variables, para poder cambiar de modelo o proveedor sin afectar el resto del sistema. |
| Agotamiento de créditos o cuota del servicio de IA. | Media | Alto | Registrar el error en el log del documento sin perder el archivo, y permitir reprocesar una vez restablecido el servicio. |
| Documentos con formato o codificación no soportada (por ejemplo, PDF escaneado sin texto). | Media | Medio | Validar que el texto extraído no esté vacío antes de continuar el flujo, y registrar el error específico. |
| Exposición accidental de credenciales de la API. | Baja | Alto | Mantener la clave únicamente en config/ia.php, fuera del control de versiones, y revocar cualquier clave expuesta accidentalmente. |
| Pérdida de archivos físicos por fallas del servidor local. | Baja | Medio | Definir una estrategia básica de respaldo periódico de la carpeta uploads y de la base de datos. |